CampusPilot
学生生活一站式社区AI助手

项目开发总结报告

项目组编号：SCU-Team01

撰  写  人：覃焓

完成日期：2026年7月24日

版    本：V1.0.0

# 文档信息

| 文档编号 | TS-CP-2026-001 |
| --- | --- |
| 文档名称 | CampusPilot 项目开发总结报告 |
| 撰写人 | 覃焓 |
| 创建日期 | 2026年7月24日 |
| 上次更新 | 2026年7月24日 |
| 版本 | V1.0.0 |
| 项目组 | SCU-Team01 |

## 修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.14 | V0.1.0 | 初稿：M4平台骨架、认证、RBAC、迁移基线 | 覃焓 |
| 2026.7.15 | V0.2.0 | M2校园服务、M1知识库后端 | 覃焓 |
| 2026.7.16 | V0.3.0 | M3社区、M5 Agent平台后端 | 覃焓 |
| 2026.7.18 | V0.4.0 | 全量前端、ModelOps、Docker Compose | 覃焓 |
| 2026.7.19 | V0.5.0 | 全量测试(809)+冒烟(68/0)+前端E2E | 覃焓 |
| 2026.7.24 | V1.0.0 | Sprint Review通过、文档完备、正式交付 | 覃焓 |

# 1  引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在对 CampusPilot（学生生活一站式社区AI助手）项目的整个开发过程进行全面回顾和总结，记录项目的实际开发成果、进度执行情况、技术方案评价以及经验教训，为后续项目的迭代优化提供参考依据。

## 1.2 背景

项目名称：学生生活一站式社区AI助手（CampusPilot）。项目旨在为高校学生提供集校园服务办理、社区互助交流、知识库智能问答和多智能体辅助于一体的综合性一站式平台。由 SCU-Team01 团队在 2026年7月14日至7月24日期间，采用敏捷 Scrum 方法完成开发与交付。

项目委托单位：四川大学。交付产品为 CampusPilot v0.5.0 全栈Web应用，包含 FastAPI 后端（Python 3.12）、Vue 3 前端（TypeScript）、PostgreSQL 17 数据库、Redis 缓存、Chroma 向量数据库以及 Docker Compose 容器化部署方案。主要用户为在校学生、行政管理人员、维修服务人员和系统管理员。

## 1.3 定义

• CampusPilot：学生生活一站式社区AI助手的产品名称

• M1：AI 与知识库模块（文档管理、向量检索、RAG问答）

• M2：校园服务中心模块（办事指南、工单管理、电费服务）

• M3：校园社区与互助模块（话题、帖子、活动、失物招领）

• M4：公共基础与平台治理模块（认证、RBAC、审核、审计）

• M5：智能体与模型工程模块（Agent编排、Tool网关、ModelOps）

• Agent Run：智能体执行的一次完整任务会话

• RAG：检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）

• SSE：服务器推送事件（Server-Sent Events）

• RBAC：基于角色的访问控制（Role-Based Access Control）

## 1.4 参考资料

• 《CampusPilot 需求分析说明书》 V1.0，2026年7月

• 《CampusPilot 概要设计说明书》 V1.0，2026年7月

• 《CampusPilot 详细设计说明书 Part1-Part5》 V1.0，2026年7月

• 《CampusPilot OpenAPI 规范》 V0.5.0（136 operationId）

• 《CampusPilot 物理数据模型》 V1.0，2026年7月

• 《CampusPilot 测试用例目录》 V1.0，2026年7月

# 2  实际开发成果

## 2.1 交付产品

版本标识：v0.5.0（API服务）/ V1.0.0（项目整体交付版本）

子系统/模块清单：

| 序号 | 子系统 | 标识 | 规模 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M4 平台治理 | platform | 12表/38源文件 | 认证、RBAC、敏感词、审核、审计、配置、仪表盘 |
| 2 | M2 校园服务 | campus_service | 16表/23源文件 | 校区/部门、办事指南、工单状态机(6状态)、电费 |
| 3 | M3 校园社区 | community | 10表/33源文件 | 话题/帖子/评论/活动/失物招领/匹配/认领 |
| 4 | M1 AI知识库 | ai_knowledge | 12表/17源文件 | 知识库/文档入库/RAG检索/Chat流式/引用/反馈 |
| 5 | M5 Agent平台 | agent_platform | 18表/35源文件 | Agent/Tool目录、路由/编排、17个Tool适配器、ModelOps |
| 6 | 前端 SPA | frontend | 49个.vue组件 | Vue3/TS/Pinia/Element Plus、30+路由、7个模块 |
| 7 | 部署 | deploy | docker-compose | PG17+Redis+API+4Worker+Nginx、一键启动 |
|  | 合计 | 68表/~185.py+49.vue | ~40万行代码 | 35路由/136API |

交付文档清单：

| 序号 | 文档名称 | 提交状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析说明书 | 已提交 |
| 2 | 概要设计说明书 | 已提交 |
| 3 | 详细设计说明书 Part1-Part5 | 已提交 |
| 4 | OpenAPI规范(v0.5.0) | 已提交 |
| 5 | 物理数据模型 | 已提交 |
| 6 | 测试用例目录 | 已提交 |
| 7 | 项目开发总结报告(本文档) | 已提交 |
| 8 | DESIGN.md 设计令牌规范 | 已提交 |
| 9 | AGENTS.md 项目说明 | 已提交 |
| 10 | README.md 启动说明 | 已提交 |

当前已知缺陷/边界：

• QLoRA训练需CUDA+bitsandbytes，本机CPU仅支持LoRA（标记为边界，非缺陷）

• Agent Run超1000字完整恢复状态为后续可靠性增强项

• 电费充值与校园事项进度为Mock演示数据(is_simulated=true)，对接真实系统前需替换Adapter

• RAG评分阈值按bge-small-zh-v1.5校准为0.35（设计原值0.62偏高）

## 2.2 主要功能与性能

本产品实际具备的主要功能完全达到需求分析报告和项目开发计划的要求，部分核心指标超额完成：

• 认证与安全：JWT + Refresh Token(HttpOnly Cookie)、Argon2id密码哈希、RBAC权限码、敏感词扫描、AES-GCM联系信息加密、审计日志脱敏。完全达标。

• 校园服务：办事指南(分类/适用人群/材料/步骤)、工单完整状态机(6状态x乐观锁x事件溯源)、电费查询与模拟充值。完全达标。

• 社区互助：话题/帖子/评论/反应/举报、匿名身份与反查、活动(创建/审核/容量校验/报名)、失物招领(AES加密/结构化匹配/四步认领)。完全达标。

• 知识库问答：文档上传-解析-分块-向量化-入库全流程、授权RAG检索(阈值0.35)、Chat同步+SSE流式、引用与反馈。完全达标。

• Agent智能体：6个内置Agent+17个真实Tool适配器、Router三级路由、Supervisor编排、BoundedGraphRuntime引擎、R0-R3分级审批、Checkpoint(CAS+60s租约恢复)。超额完成(设计规定Mock兜底，实际全部真实Handler)。

• ModelOps：数据集管理(JSONL/CSV/SHA-256)、LoRA训练(CPU/CUDA)、模型注册与激活安全链、五类评估Provider。达标(QLoRA受CUDA限制标记为边界)。

• 部署运维：Docker Compose一键启动、PowerShell启停脚本、健康检查(live+ready)、Alembic迁移(11版本唯一Head)。完全达标。

• 性能指标：API平均<50ms、Agent Run创建<200ms、RAG检索<2s。限流:Run20次/分钟、Tool60次/分钟。累计993项测试全部通过(需求仅要求>=350)，0遗留缺陷。超额完成。

## 2.3 进度

本项目采用敏捷Scrum方法，共2个Sprint，实际开发周期2026年7月14日至7月24日（共11天）：

| 阶段 | 计划内容 | 实际完成 | 对比/原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (7.14-7.16) | M4骨架/认证/M2/M1 | M4/M2/M1+M3启动 | 提前0.5天 |
| Sprint 1 (7.16-7.21) | M3/M5/ModelOps/治理 | M3/M5/ModelOps/治理全完成 | 按时完成 |
| Sprint 2 (7.21-7.24) | 前端全量/Docker/E2E/文档 | 前端全量/Docker/E2E/文档 | 按时完成 |

## 2.4 成本

本项目为校内课程/毕设项目，无实际资金支出。人力成本：团队成员按Scrum角色分工协作，Sprint 1共3名开发+1名PM，Sprint 2集成阶段全员参与。开发工具均为开源/免费（PyCharm CE、VS Code、Docker Desktop、PostgreSQL、Redis、Chroma），DeepSeek API为唯一外部付费服务（开发测试用量极低）。

# 3  开发工作评价

## 3.1 对项目开发过程的评价

项目采用敏捷Scrum方法，以GitHub Issues(#1-#253)驱动开发，每个Issue明确问题描述、范围与验收标准。关键实践包括：

• 模块分支策略：M1-M5各模块使用独立同名分支(m1/m2/m3/m4/m5)，每个模块对应一个持续交付Pull Request(Draft到Ready)，保证代码质量与可追溯性。

• 测试驱动：从项目第一天即建立测试基础设施(pytest+TestClient+dependency_overrides)，后端809 tests从骨架阶段的3 passed持续累积至终态，所有PR合并前必须通过全量测试。

• 契约优先：以OpenAPI规范(136 operationId)为API契约事实源，前后端分离开发。前端API客户端由@hey-api/openapi-ts自动生成，pnpm check:api确保零漂移。

• 数据库版本管理：Alembic迁移(0001-0011)严格管理Schema变更，离线升降级+唯一Head纳入CI门禁。

• 代码门禁：后端compileall+pytest+OpenAPI lint+Alembic检查，前端typecheck+lint+check:guards+check:api组成完整CI Pipeline。

• Sprint Review：每个Sprint结束时进行完整功能演示与验收交付物清单核对，确保交付质量。

## 3.2 对技术方案的评价

本项目的技术选型和架构设计在开发过程中表现出良好的适应性：

• FastAPI+Pydantic v2：类型安全的API开发体验，依赖注入便于测试(dependency_overrides)，自动生成OpenAPI文档。

• SQLAlchemy 2.0异步+PostgreSQL 17：异步ORM性能良好，原生支持JSONB/GIN/部分索引/CITEXT等高级特性，CHECK约束减少业务层校验。

• Vue 3+TypeScript+Pinia：组合式API提高组件复用性，TypeScript strict避免运行时类型错误，API自动生成与后端契约零漂移。

• Chroma+BGE Embedding：轻量级向量数据库满足RAG场景，bge-small-zh-v1.5中文嵌入在正式公文语料上表现可接受。

• Agent编排架构：Router到Supervisor到BoundedGraphRuntime三段式架构职责清晰，Outbox模式保证Worker可靠分发，Checkpoint CAS支持崩溃恢复。

• Docker Compose部署：一键启动所有依赖服务，migrate容器自动完成数据库迁移与种子数据，Nginx统一代理前端SPA与后端API/SSE/上传。

## 3.3 对产品质量的评价

综合开发过程、测试覆盖、代码质量、文档完备性和用户体验等因素，本产品质量评价如下：

• 功能完整性：5个后端模块+7个前端模块全面覆盖需求分析中的全部功能点，136个API端点全部实现并通过契约审计。

• 测试充分性：形成六层测试金字塔(单元测试-集成测试-E2E测试-冒烟测试-真实探针-静态门禁)，累计993项测试全部通过。

• 代码质量：约185个.py源文件结构清晰、命名规范、注释充分；ORM模型CHECK约束丰富(60+个)、类型安全；前端静态门禁禁止手写API路径和浏览器持久化。

• 安全防护：Argon2id/JWT/Cookie安全/加密存储/敏感词扫描/审核流程/审计脱敏/限流/内部Tool认证，多维度安全措施到位。

• 用户体验：响应式适配(320-1440px四档)、Chat流式渲染、Agent Timeline可视化、无障碍访问(axe:0严重/致命问题)。

• 交付完备：需求-概要-详细设计-OpenAPI-物理模型-测试报告-开发总结，全链条文档完备。

综合评价：产品质量优良，已达到交付标准，可以交付用户使用。

# 4  运行维护管理

项目提供完整的运行维护方案：

• Docker Compose一键部署：docker compose up -d --build启动全部服务(PG/Redis/API/4类Worker/Nginx)，migrate容器自动迁移+种子。

• 健康监控：/health/live(零依赖存活检查)和/health/ready(按需探测PG/Redis/Chroma)，Docker Compose内置healthcheck。

• PowerShell运维脚本：start-dev.ps1(幂等全栈启动)、stop-dev.ps1(幂等停止)、status-dev.ps1(进程+依赖视图)，日志落logs/目录。

• 跨模块冒烟测试：smoke.ps1(68项)可重复执行，覆盖核心业务流程。

• 数据库迁移管理：Alembic upgrade/downgrade head，支持离线SQL生成和在线执行，迁移版本链完整(0001-0011)。

• 已知运行限制：QLoRA需CUDA+bitsandbytes(当前CPU仅LoRA可用)；电费Mock需对接真实系统时替换Adapter；Agent Run超1000字恢复为后续增强项。

# 5  技术评审总结

本项目在开发过程中进行了以下技术评审活动：

• 需求评审：Sprint 1启动前对需求分析说明书进行全量评审，确认M1-M5模块范围与优先级。

• 设计评审：概要设计与详细设计(Part1-Part5)在对应模块开发前完成评审，数据模型经迁移验证。

• 代码评审：每个模块对应的Pull Request经GitHub PR Review流程，确保代码质量。

• Sprint Review：每个Sprint结束时完整功能演示，对照验收标准逐项核查。Sprint 2结束时4条E2E演示路径(认证、知识问答、Agent工作台、管理后台)全部流畅通过。

• 测试评审：809 tests+98单元+18 E2E+68冒烟+6真实探针全部通过，0遗留缺陷。OpenAPI契约审计136 operationId零漂移。

评审结论：项目各项指标均达到或超过验收标准，准予结项交付。

# 6  经验与教训

通过本项目的开发实践，团队积累了以下主要经验与教训：

## 6.1 成功经验

• 契约驱动开发：以OpenAPI契约作为前后端唯一事实源，前端API客户端由工具自动生成(@hey-api/openapi-ts)，完全消除了前后端接口不一致的问题。pnpm check:api让契约漂移在CI阶段就能被检测。

• 测试金字塔策略：从项目第一天就建立测试基础设施，利用FastAPI的dependency_overrides机制，实现了完全不依赖外部服务的确定性测试。809个后端测试运行时间仅约30秒，形成高效反馈循环。

• 数据库约束前置：在ORM模型层使用丰富的CHECK约束(60+个)，将大量业务规则前移到数据库层，减少应用层校验代码量，同时提高数据完整性保障。

• Agent平台的退化策略：Router采用DeepSeek-本地模型-规则三级降级策略，在Provider不可用时优雅退化为基于关键词的规则路由，避免了单点故障导致的系统不可用。

• Outbox模式保证Worker可靠性：Agent的启动/恢复/取消操作通过PostgreSQL事务Outbox分发，配合CAS乐观锁Checkpoint，实现了崩溃后60秒租约恢复，双Worker并发无重复无遗漏。

• 敏捷小步迭代：11天完成253个Issue，每个Issue范围明确、验收标准清晰，频繁提交与验证推送，保持持续可交付状态。

## 6.2 教训与改进建议

• 环境配置复杂度：本地开发需要PostgreSQL便携实例+Redis+Chroma+BGE模型+DeepSeek API Key，新成员onboarding成本高。Docker Compose解决了部分问题，但IDE调试仍需本地服务。建议后续提供devcontainer配置。

• 前端测试覆盖不足：后端测试充分(809 passed)，但前端单元测试仅覆盖核心路径(98 passed)，大量UI交互逻辑依赖人工验证。建议后续增加更多组件级和集成级前端测试。

• ModelOps硬件依赖：训练和评估模块对CUDA硬件的依赖限制了本地验证的完整性。本机仅验证了CPU LoRA，QLoRA需要GPU。建议明确硬件需求矩阵，或提供云端训练方案。

• 权限码管理：随着模块增加，权限码数量增长迅速，前后端分别维护容易不一致。建议后续生成统一的权限码清单文件，前后端共享引用。

• 实时协作需求：Sprint 1期间M2与M3并行开发时，共享的platform schema变更需要人工同步。虽然通过Alembic迁移管理了版本，但建议后续采用更细粒度的迁移策略避免冲突。