CampusPilot
学生生活一站式社区AI助手

测试分析报告

项目组编号：SCU-Team01

撰  写  人：覃焓

完成日期：2026年7月24日

版    本：V1.0.0

# 文档信息

| 文档编号 | VAL-CP-2026-001 |
| --- | --- |
| 文档名称 | CampusPilot 测试分析报告 |
| 撰写人 | 覃焓 |
| 创建日期 | 2026年7月24日 |
| 上次更新 | 2026年7月24日 |
| 版本 | V1.0.0 |
| 项目组 | SCU-Team01 |

## 修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.14 | V0.1.0 | 初稿：M4平台骨架测试(15 passed) | 覃焓 |
| 2026.7.15 | V0.2.0 | M2/M1模块测试(120+ passed) | 覃焓 |
| 2026.7.17 | V0.3.0 | M3/M5模块测试+M5真实探针(750+ passed) | 覃焓 |
| 2026.7.19 | V0.4.0 | 全量测试+E2E+冒烟+契约审计(809+98+18+68=993) | 覃焓 |
| 2026.7.24 | V1.0.0 | 正式版：全部993项通过、0遗留缺陷、文档完备 | 覃焓 |

# 1  简介

## 1.1 目的

本文档旨在全面记录 CampusPilot（学生生活一站式社区AI助手）项目的测试活动与结果。通过对各模块的功能测试、性能测试、兼容性测试和用户体验测试的总结分析，验证系统是否达到需求规格和设计目标，为项目验收提供测试依据。

## 1.2 范围

测试范围覆盖 CampusPilot 全部5个后端模块（platform、campus_service、community、ai_knowledge、agent_platform）和全部7个前端模块（auth、chat-kb、agent-workbench、services、community、admin、modelops），包括：

• 后端单元测试与集成测试：161个测试文件，809个测试用例（pytest + TestClient + dependency_overrides）

• 前端单元测试：18个测试文件，98个测试用例（Vitest + @vue/test-utils）

• 前端E2E测试：3个测试文件，18个测试用例（Playwright + 真实后端）

• 跨模块冒烟测试：68项（PowerShell脚本 smoke.ps1）

• 真实环境专项探针：6个（Outbox并发、Checkpoint恢复、Redis限流、Provider故障矩阵、M5总验收、ModelOps全链）

• 静态质量门禁：OpenAPI契约审计(136 operationId)、Alembic迁移离线升降级、compileall编译检查、pnpm check:guards前端门禁

## 1.3 参考文档

• 《CampusPilot 需求分析说明书》 V1.0

• 《CampusPilot 概要设计说明书》 V1.0

• 《CampusPilot 详细设计说明书 Part1-Part5》 V1.0

• 《CampusPilot OpenAPI 规范》 V0.5.0（136 operationId）

• 《CampusPilot 物理数据模型》 V1.0

• 《CampusPilot 测试用例目录》 V1.0

# 2  测试目标

本次测试的主要目标包括：

• 功能正确性：验证5个后端模块的136个API端点按照OpenAPI规范正确实现，前端7个模块的交互逻辑符合设计要求。

• 数据完整性：验证68张数据库表的68个CHECK约束、外键级联策略、乐观锁版本号机制在并发场景下正确生效。

• 安全性验证：验证JWT认证、Refresh Token轮转、Argon2id密码哈希、RBAC权限校验、AES-GCM联系信息加密、敏感词扫描、审核流程、审计脱敏、双维度限流。

• Agent平台可靠性：验证Outbox事务分发、双Worker并发领取、Checkpoint CAS乐观锁+60s租约恢复、DeepSeek Provider三级降级策略、R2/R3工具审批流程。

• 前后端契约一致性：验证OpenAPI 136个operationId零漂移，前端API SDK与后端接口完全匹配。

• 部署与运维：验证Docker Compose一键启动、健康检查、Alembic迁移升降级、PowerShell运维脚本。

# 3  测试环境

## 3.1 测试环境与实际环境差异

在开发和测试过程中，测试环境与实际运行环境之间存在以下差异，这些差异可能影响系统在实际应用中的表现：

| 对比维度 | 测试环境 | 实际环境(生产/Docker) |
| --- | --- | --- |
| 数据集规模 | 种子数据(SCU官网快照，12篇知识文档、5个活动、10条失物记录)。Mock电费数据。静态数据、稳定、速度快。 | 需处理大规模真实数据集，可能包含大量缺失值、异常值和格式不一致问题，需系统具备更强数据清洗和处理能力。 |
| 并发负载 | 单用户测试(TestClient模拟)或最多2个Worker并发。系统负载较低。 | 多用户并发场景，数据动态变化，系统需实时处理和更新数据。可能出现网络延迟、连接不稳定等问题。 |
| GPU/硬件 | 本机CPU(AMD Ryzen 7 5800H)。QLoRA因缺CUDA+bitsandbytes稳定拒绝。 | 生产环境可配置GPU服务器(CUDA)支持QLoRA训练与完整ModelOps。 |
| 外部服务 | DeepSeek API使用测试Key、低并发调用。Redis/PostgreSQL本地单实例。 | DeepSeek API生产Key、高并发调用。Redis/PostgreSQL可能需要集群部署。 |
| LLM行为 | 测试使用确定性Stub/Fake替代DeepSeek，响应稳定可预测。 | 真实LLM响应存在固有不确定性，相同输入可能产生不同输出。 |
| 浏览器 | Playwright Chromium + 人工核对 Chrome/Edge/Firefox。 | 用户浏览器版本多样，需持续兼容性验证。 |
| 数据安全 | 测试环境不存储真实PII(演示账号/模拟数据)。 | 生产环境需严格保护真实用户数据，密钥管理需符合安全规范。 |

## 3.2 测试环境配置

软件环境：

• 操作系统：Windows 11

• IDE：PyCharm Community Edition 2023.3 / VS Code

• Python：3.12（conda环境：D:\anaconda）

• 数据库：PostgreSQL 17 便携实例（E:\CampusPilotServices\PostgreSQL）+ Redis 7（本机6379）

• 向量数据库：Chroma（E:\CampusPilotServices\chroma）

• 嵌入模型：bge-small-zh-v1.5（E:\CampusPilotServices\bge-small-zh-v1.5）

• LLM：DeepSeek API（deepseek-v4-pro，测试用Mock/Stub替代）

• 前端：pnpm + Vite + Node.js

• 测试框架：pytest 8+ / Vitest / Playwright / PowerShell 7

• 容器：Docker Desktop（Docker Compose集成测试）

硬件环境：

• CPU：AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics

• GPU：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU（训练/评估未使用CUDA，QLoRA标记为边界）

• 内存：16GB

# 4  测试覆盖范围

针对CampusPilot系统的测试覆盖了全部主要模块。每个模块都对应有完整的测试用例集，覆盖正常流程、异常输入、边界条件和并发场景。对每个核心功能的算法和服务进行了单元测试，确保在各种输入条件下的正确性。进行了负载测试和压力测试（双Worker并发、限流阈值验证），检验了系统的鲁棒性和可扩展性。使用缺陷跟踪工具GitHub Issues(#1-#253)记录所有发现的缺陷，详细描述了缺陷的表现、复现步骤、严重程度和状态，确保所有缺陷得到及时修复并通过回归测试验证。

## 4.1 后端测试覆盖（809 passed）

| 模块标识 | 模块名称 | 规模 | 测试覆盖要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| platform | M4 平台治理 | 12张表/38源文件 | 认证(JWT/Refresh/密码)、RBAC(角色/权限/用户分配)、敏感词(CRUD/扫描)、审核(案件/决策)、审计(写入/查询/脱敏)、业务配置(editable/乐观锁)、幂等记录、仪表盘、健康检查、CORS/RequestId中间件 |
| campus_service | M2 校园服务 | 16张表/23源文件 | 校区/部门/联系窗口、办事指南(分类/适用人群/材料/步骤)、工单(6状态状态机/乐观锁/事件溯源/评价)、电费(账户/成员/余额/模拟充值)、办事进度 |
| community | M3 校园社区 | 10张表/33源文件 | 话题/帖子(审核/匿名/计数器)、评论(嵌套回复)、反应(点赞/收藏)、举报、匿名身份反查、活动(创建/审核/容量/报名)、失物招领(AES加密/匹配算法/四步认领) |
| ai_knowledge | M1 AI知识库 | 12张表/17源文件 | 知识库/成员权限、文档(上传/解析/分块/向量化/入库)、RAG检索(授权过滤/阈值)、Chat(同步+SSE流式)、引用/反馈、LLM调用追踪 |
| agent_platform | M5 Agent平台 | 18张表/35源文件 | Agent/Tool目录、Router(三级路由)、Supervisor(任务编排)、BoundedGraphRuntime(执行引擎)、DeepSeek Provider、17个Tool适配器、审批(R2/R3)、Checkpoint(CAS+HMAC)、Runtime Worker(Outbox/并发)、SSE事件流、双维度限流、内部Tool、数据集/训练(LoRA)/模型注册/五类评估 |

## 4.2 前端测试覆盖（98 unit + 18 E2E passed）

| 前端模块 | 名称 | 测试覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| auth | 认证模块 | 登录/登出/Cookie恢复/权限menu |
| chat-kb | 知识问答 | Chat SSE流式/引用/反馈/知识库管理/入库 |
| agent-workbench | Agent工作台 | Run创建/列表/详情/审批/时间线 |
| services | 校园服务 | 办事指南/工单/电费查询充值 |
| community | 社区 | 话题/帖子/评论/活动/失物/认领 |
| admin | 管理后台 | 用户/角色/敏感词/审核案件/审计/配置 |
| shared/ui | 基础UI组件 | Button/Card/Badge/Pagination/Skeleton/StatusBadge/EmptyState |

# 5  测试结果

## 5.1 缺陷分析

本项目使用 GitHub Issues(#1-#253)进行缺陷跟踪与管理。所有已发现缺陷均已修复并回测通过，当前无遗留缺陷。

缺陷严重程度定义：

• 一级(Blocker)：系统无法运行、数据丢失或安全漏洞，需立即修复。

• 二级(Critical)：核心功能不可用，严重影响用户体验，需优先修复。

• 三级(Major)：功能部分不可用或有明显错误，存在合理的替代方案，需在Sprint内修复。

• 四级(Minor)：UI瑕疵、文案错误等不影响核心功能的问题。

• 五级(Trivial)：建议性改进，不阻塞发布。

缺陷分布统计表：

| 严重程度 | 发现数量 | 已修复数量 | 修复率(%) | 占总缺陷百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级(Blocker) | 0 | 0 | — | 0 |
| 二级(Critical) | 0 | 0 | — | 0 |
| 三级(Major) | 约80 | 约80 | 100 | 约76 |
| 四级(Minor) | 约25 | 约25 | 100 | 约24 |
| 五级(Trivial) | 0 | 0 | — | 0 |
| — | — | — | — | — |
| 合计 | 约105 | 约105 | 100 | 100 |

缺陷按模块分布：

| 模块 | 发现数量 | 典型缺陷类型 | 修复状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4 平台治理 | 约20 | 认证锁定策略、Refresh Token轮转、幂等并发竞争、敏感词规则唯一性 | 100%已修复 |
| M2 校园服务 | 约15 | 工单乐观锁version冲突、电费模拟数据一致性、状态转移边界 | 100%已修复 |
| M3 社区 | 约12 | 匿名身份反查权限、评论计数同步、失物匹配阈值校准 | 100%已修复 |
| M5 Agent平台 | 约25 | Outbox并发领取、Checkpoint CAS、Worker崩溃恢复、限流all-or-none语义 | 100%已修复 |
| M1 知识库 | 约10 | RAG阈值校准(0.62->0.35)、Chroma集合管理、入库重试逻辑 | 100%已修复 |
| 前端 | 约15 | 幂等Key重试复用、SSE重连恢复、审批409提示、响应式断点溢出 | 100%已修复 |
| 基础设施/部署 | 约8 | Docker Compose服务依赖顺序、Nginx SSE代理配置、迁移离线渲染 | 100%已修复 |

## 5.2 功能测试结果

以下列出核心功能测试用例及执行结果：

| 测试场景 | 测试要点及覆盖 | 预期结果 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证-正确登录 | 正确用户名密码登录 | 返回200、Access Token、Set-Cookie Refresh Token | 通过 |
| 认证-错误密码 | 错误密码登录 | 返回401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 通过 |
| 认证-账户锁定 | 连续5次错误密码 | 账户锁定，返回423 ACCOUNT_LOCKED+Retry-After | 通过 |
| 认证-禁用账户 | 禁用账户登录 | 返回403 ACCOUNT_DISABLED | 通过 |
| 认证-Refresh | Refresh Token轮转 | 旧Token撤销、新Token发放、Cookie更新 | 通过 |
| 认证-重用检测 | Refresh Token重用 | 返回401、所有活跃Token批量撤销 | 通过 |
| 认证-权限 | 无权限访问受保护路由 | 返回403 AUTH_FORBIDDEN | 通过 |
| 认证-登出 | 登出幂等 | 返回200、Cookie清除、已撤销Token再次登出仍成功 | 通过 |
| RBAC-角色 | 创建角色并分配权限 | 角色创建成功、权限关联正确、用户获得权限 | 通过 |
| RBAC-系统角色 | 删除系统角色 | 返回409、is_system=true角色不可删除 | 通过 |
| 工单-创建 | 创建工单(含Idempotency-Key) | 返回201、工单编号、幂等记录写入 | 通过 |
| 工单-幂等 | 同一Key重复创建 | 返回200、原工单数据、不产生新工单 | 通过 |
| 工单-状态转移 | submitted->accepted->...->completed | 6种状态依次合法转移、乐观锁版本号递增 | 通过 |
| 工单-版本冲突 | 并发更新同一工单 | 返回409 RESOURCE_VERSION_CONFLICT | 通过 |
| 工单-评价 | 完成工单后评价(1-5分) | 评价成功、一单一评约束生效 | 通过 |
| 电费-查询 | 查询房间电费余额 | 返回余额、currency=CNY、is_simulated=true | 通过 |
| 电费-充值 | 模拟充值(1-500元) | 返回simulated状态、余额不变、幂等Key重复返回原结果 | 通过 |
| 知识库-RAG | 检索已入库文档内容 | 返回相关chunk及引用来源(document_name/chunk_id) | 通过 |
| 知识库-无结果 | 检索无关问题 | 返回空列表、不抛异常、fallback原因记录 | 通过 |
| 知识库-入库 | 上传PDF->解析->分块->向量化 | 完整流程通过、chunk_count正确、Chroma索引可检索 | 通过 |
| 知识库-权限 | 无权限用户检索私有知识库 | 返回空结果、authorization过滤生效 | 通过 |
| 社区-发帖 | 发布帖子(含敏感词) | auto审核、pending_review状态、敏感词命中记录 | 通过 |
| 社区-匿名 | 匿名发布帖子 | 作者显示匿名标识、管理员可反查真实ID(审计记录) | 通过 |
| 社区-评论 | 评论嵌套回复 | parent_comment_id正确关联、计数更新 | 通过 |
| 社区-活动 | 活动创建+审核+发布 | 状态流转正确、时间校验(starts<ends, deadline<=starts) | 通过 |
| 社区-报名 | 活动报名(容量校验) | 报名成功(未满)/409 EVENT_CAPACITY_FULL(已满) | 通过 |
| 失物-发布 | 发布失物(联系信息加密) | AES-GCM加密存储、明文不出现在DB、contact_hint脱敏 | 通过 |
| 失物-匹配 | 结构化匹配(阈值0.55) | 返回候选列表、得分>=0.55、类别/时间/地点/描述加权 | 通过 |
| 失物-认领 | 四步认领流程 | pending->verified->双方confirmed->completed、联系方式仅在完成时可见 | 通过 |
| Agent-创建 | POST /api/v1/agent-runs | 返回202、Run进入Outbox队列、幂等Key重放不重复创建 | 通过 |
| Agent-R0工具 | 知识搜索(无需审批) | 直接执行、succeeded、知识检索Tool成功调用 | 通过 |
| Agent-R2工具 | 电费充值(需审批) | awaiting_approval->批准->resume->succeeded、审批卡片含摘要 | 通过 |
| Agent-R2拒绝 | 拒绝审批 | rejected、Run终止、审计日志写入、Checkpoint清除 | 通过 |
| Agent-取消 | 取消等待审批的Run | cancelled、Checkpoint清除、终态事件发布 | 通过 |
| Agent-并发 | 双Worker领取40条Outbox | 各领20条、无重复无遗漏、sequence唯一 | 通过 |
| Agent-恢复 | Worker崩溃->60s租约恢复 | Worker B恢复、CAS版本+1、旧版本拒绝、审批状态保持 | 通过 |
| Agent-限流 | Run 20次/分钟 + Tool 60次/分钟 | 429 RATE_LIMITED+Retry-After、all-or-none语义 | 通过 |
| Agent-Provider故障 | DeepSeek 12/12故障矩阵 | 502/504稳定映射、不泄露密钥/上游正文 | 通过 |
| Agent-ModelOps | LoRA训练+模型注册+评估 | CPU LoRA成功(验证loss下降)、QLoRA拒绝、五类评估通过 | 通过 |
| 部署-Compose | docker compose up -d --build | 全部服务healthy、SPA刷新正常、SSE流正常 | 通过 |
| 部署-迁移 | Alembic离线升降级 | 0001~0011共11版本全部渲染、唯一Head、无分叉 | 通过 |

功能测试结论：全部41项核心功能测试用例均通过，无失败用例。功能完整实现，与需求规格一致。

## 5.3 性能测试结果

## 5.3.1 测试数据

• 数据集：SCU官网公开快照（12篇知识文档、5个活动、10条失物记录）、演示种子数据

• API负载：单用户顺序请求、双Worker并发场景

## 5.3.2 硬件环境

• AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics

• NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU

• 16GB RAM

## 5.3.3 软件环境

• Windows 11、PyCharm CE 2023.3 / VS Code

• PostgreSQL 17 + Redis 7 + Chroma

## 5.3.4 性能指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /health/live 响应时间 | < 1ms | 零依赖存活检查 |
| 简单查询路由响应 | < 50ms | M2/M3列表类API |
| Agent Run 创建延迟 | < 200ms | 含幂等检查+Outbox写入 |
| RAG检索(含Chroma) | < 2s | 向量搜索+授权过滤+引用映射 |
| Agent Run R0端到端 | 3-5s | 知识搜索(路由+检索+生成) |
| Agent Run R2端到端 | 8-15s | 电费充值(含用户审批等待) |
| DeepSeek API延迟 | avg 924.2ms | 生产环境实测(model_provider) |
| Run并发限流 | 20次/分钟 | Redis Lua原子操作all-or-none |
| Tool调用限流 | 60次/分钟 | 独立双维度(用户/IP) |

性能测试结论：系统运行稳定、高效。API响应时间均在合理范围内，限流机制有效保护系统过载。

## 5.4 兼容性测试结果

分别对以下环境组合进行了兼容性验证：

| 测试维度 | 测试环境 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / Windows 11 | 通过。API和前端均正常运行。 |
| Python版本 | Python 3.12 (conda环境) | 通过。所有依赖正常安装和运行。 |
| 数据库 | PostgreSQL 17 (便携实例 + Docker容器) | 通过。两种部署方式均通过Alembic迁移和CRUD操作。 |
| IDE | PyCharm CE 2023.3 / VS Code | 通过。项目在两种IDE中均可正常开发和调试。 |
| 浏览器 | Chrome / Edge / Firefox | 通过。Playwright Chromium自动化+人工核对，四档响应式无溢出。 |
| 容器 | Docker Desktop | 通过。docker compose up -d --build一键启动全部服务。 |
| 依赖版本 | fastapi>=0.115,<0.137 (钉版) | 通过。≥0.137会破坏契约测试路由遍历，已锁定。 |
| 代码编译 | compileall检查 | 通过。全部.py文件编译无错误。 |

兼容性测试结论：系统在多种主流环境组合中运行状况良好，兼容性满足要求。

## 5.5 用户体验测试结果

通过Playwright自动化测试和人工UX审查，对系统用户体验进行了全面评估：

| 评估维度 | 评估内容 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 响应式适配 | 320/768/1024/1440四档断点 | 通过。无水平溢出，导航栏折叠正常。 |
| 无障碍访问(a11y) | 语义标签、键盘导航、label关联 | 通过。aria属性正确，focus管理合理。 |
| axe检测 | Playwright + axe DevTools | 0严重/致命问题。 |
| 颜色规范 | 无hex裸色、无阴影 | 通过。全部使用DESIGN.md设计令牌。 |
| 浏览器持久化 | localStorage/sessionStorage/IndexedDB | 全部为空。Access Token仅内存、Refresh仅HttpOnly Cookie。 |
| 登录体验 | 错误密码清空输入框、回车提交 | 通过。稳定错误文案，密码框不残留。 |
| Chat流式体验 | meta->delta->sources->done渲染 | 通过。引用展示、反馈(赞/踩)交互流畅。 |
| Agent Timeline | 事件顺序渲染、审批卡片 | 通过。实时状态徽标、确认/拒绝操作、pastel色调。 |
| 错误反馈 | 统一错误信封+中文文案映射 | 通过。422展示首条字段原因、409/429有稳定文案。 |

用户体验测试结论：系统界面友好、操作便捷，用户能轻松使用各项功能。在响应式设计、无障碍访问和安全约束方面表现良好。

# 6  结论与总结

通过全面系统的测试，CampusPilot（学生生活一站式社区AI助手）在功能性、稳定性、安全性和性能等方面表现良好，达到了预期的测试目标。以下是测试过程中发现的主要优点和改进点：

## 优点

• 系统功能模块齐全（5个后端模块+7个前端模块），能够高效处理和应答各类校园业务需求，提供准确的办事指南、工单管理、电费查询/充值、知识库问答、社区互动和智能体辅助服务。

• 测试体系完整，形成六层测试金字塔：单元测试(809 passed)+集成测试+E2E测试(18 cases)+冒烟测试(68项)+真实环境探针(6个)+静态质量门禁。累计993项测试全部通过，0遗留缺陷。

• 安全防护到位：Argon2id密码哈希、JWT+Refresh Cookie(HttpOnly/Secure)、AES-GCM联系信息加密、RBAC权限码校验、敏感词扫描(7种scope)、审核流程、递归审计脱敏、双维度限流、内部Tool独立认证。

• Agent平台鲁棒性强：Outbox事务分发+双Worker并发领取+Checkpoint CAS乐观锁+60秒租约崩溃恢复+DeepSeek Provider三级降级(DeepSeek->本地模型->规则)+R2/R3工具审批流程。所有真实环境探针通过。

• 前后端契约零漂移：OpenAPI 136个operationId全局唯一，前端API SDK由@hey-api/openapi-ts自动生成，pnpm check:api确保一致性。

• 系统界面友好、操作简便，用户体验良好：响应式适配四档断点、Chat流式渲染、Agent Timeline可视化、无障碍访问(axe:0严重/致命)。

## 改进建议

• 进一步优化数据清洗和处理流程，提高系统对大规模数据、缺失值和异常值的处理能力（当前使用SCU官网12篇静态快照数据）。

• 优化和改进推荐/检索算法，提高推荐/检索结果的准确性和相关性，加快推理速度（RAG阈值已按bge-small-zh-v1.5校准为0.35）。

• 进一步优化系统架构和资源管理，提高系统在超大规模数据和超高并发场景下的性能（当前2 Worker并发已验证，生产环境需进一步扩展）。

• QLoRA训练需CUDA+bitsandbytes支持，当前CPU环境仅LoRA可用。建议明确硬件需求矩阵或提供云端训练方案。

• 前端测试覆盖可进一步加强，当前98个单元测试主要覆盖核心路径，大量UI交互逻辑依赖人工验证。

通过本次测试，CampusPilot（学生生活一站式社区AI助手）在实际应用中表现良好，能够为用户提供优质的服务，并为学校管理提供有价值的市场洞察和改进建议。在下一阶段，我们将继续优化系统功能和性能，确保系统在不断变化的市场环境中保持竞争力，提升用户满意度。